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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 января 2021 г. N 1-Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА" НА 2021 ГОД

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области от 18.05.2021 N 15-Р, от 23.07.2021 N 24-Р,
от 12.10.2021 N 34-Р, от 24.11.2021 N 38-Р, от 27.12.2021 N 42-Р)
	



В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П "О разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Кировской области", постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2019 N 688-П "Об утверждении государственной программы Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса":
1. Утвердить План реализации государственной программы Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса" на 2021 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Министр
промышленной политики
Кировской области
А.Л.ПЕРЕСКОКОВ





Приложение

Утвержден
распоряжением
министерства
промышленной политики
Кировской области
от 26 января 2021 г. N 1-Р

[bookmark: P37]ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА" НА 2021 ГОД

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области от 18.05.2021 N 15-Р, от 23.07.2021 N 24-Р,
от 12.10.2021 N 34-Р, от 24.11.2021 N 38-Р, от 27.12.2021 N 42-Р)
	




	N п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок
	Источник финансирования
	Финансирование на 2021 год, тыс. рублей
	Ожидаемый результат реализации мероприятия государственной программы (краткое описание)

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Государственная программа Кировской области "Развитие отраслей промышленного комплекса"
	Сысолятин В.П. - министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	
	
	всего
	943 336,46
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	22 500,0
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	67 239,46
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	853 597,0
	

	(в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	1.
	Отдельное мероприятие "Диверсификация производства предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории Кировской области"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	1.1.
	Рассмотрение и участие в проведении оценки научных, технических и конструкторских решений при разработке и организации выпуска высокотехнологичной, конкурентоспособной и импортозамещающей продукции в рамках деятельности Совета главных конструкторов Кировской области
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено 2 заседания Совета главных конструкторов, на которых рассмотрены поступившие научно-технические и конструкторские решения в части организации выпуска высокотехнологичной, конкурентоспособной и импортозамещающей продукции в целях выполнения поручения Президента Российской Федерации по диверсификации производства предприятий

	1.2.
	Осуществление работы научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено 1 совещание научно-технического совета при министерстве промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области в части рассмотрения и подготовки предложений предприятиям по поддержке научно-технических и инновационных программ и проектов в сфере промышленности

	(п. 1 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	2.
	Отдельное мероприятие "Содействие промышленным предприятиям Кировской области в получении государственной поддержки"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области";
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2021
	31.12.2021
	всего
	879 797,0
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	26 200,0
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	853 597,0
	

	2.1.
	Проведение с руководителями предприятий Кировской области консультаций, совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам развития промышленного потенциала Кировской области
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области";
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено с промышленными предприятиями области 41 встреча и 24 мероприятия по вопросам развития промышленного потенциала Кировской области

	2.2.
	Оказание содействия промышленным предприятиям Кировской области во взаимодействии с региональными и федеральными органами исполнительной власти по всем возникающим вопросам, в том числе по формам и срокам государственной поддержки
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области"
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено с промышленными предприятиями 2 совещания с привлечением представителей федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития"

	2.3.
	Проведение с промышленными предприятиями Кировской области консультаций по вопросам подачи заявок на конкурсный отбор в федеральные министерства и ведомства
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено с промышленными предприятиями области 3 консультации по вопросам подачи заявок на конкурсный отбор в федеральные министерства и ведомства

	2.4.
	Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области"
	Редькина О.Э. - начальник отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Семакова О.В. - директор некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области";
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию);
федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" (по согласованию)
	01.01.2021
	31.12.2021
	всего
	879 797,0
	обеспечена деятельность некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Кировской области".
Осуществлена выдача льготных займов 4 предприятиям обрабатывающей промышленности Кировской области

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	26 200,0
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	853 597,0
	

	(п. 2 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	3.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития машиностроительного комплекса"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	3.1.
	Ведение реестра субъектов деятельности в сфере машиностроения
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра о субъектах деятельности в сфере машиностроения

	3.2.
	Осуществление мониторинга состояния и развития машиностроительного комплекса
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	подготовлены ежеквартальные отчеты по показателям финансово-экономической деятельности предприятий машиностроительного комплекса

	3.3.
	Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности предприятий машиностроительного комплекса в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения

	(п. 3 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	4.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития отрасли легкой промышленности"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	4.1.
	Организация регулярного обмена информацией, необходимой для обеспечения деятельности общественных организаций, контрольно-надзорных органов, органов исполнительной власти Кировской области в рамках шестистороннего соглашения в части взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и пресечения фактов незаконного введения в гражданский оборот промышленной продукции
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Никонова М.Л. - руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области;
Белоусова Е.А. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области;
Елшин В.Б. - руководитель федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области";
Медведков В.И. - председатель Кировского союза промышленников и предпринимателей;
Урванцев А.А. - президент Кировской региональной общественной организации "Общество защиты прав потребителей Кировской области"
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено не менее двух совещаний в рамках шестистороннего соглашения по вопросам выявления, предупреждения и пресечения фактов незаконного введения в гражданский оборот промышленной продукции

	4.2.
	Ведение реестра о субъектах деятельности в сфере легкой промышленности
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра о субъектах деятельности в сфере легкой промышленности

	4.3.
	Осуществление мониторинга состояния и развития отрасли легкой промышленности
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	подготовлены ежеквартальные отчеты по показателям финансово-экономической деятельности предприятий легкой промышленности Кировской области

	4.4.
	Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности легкой промышленности в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения

	(п. 4 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	5.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития химической отрасли промышленности"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	5.1.
	Ведение реестра субъектов деятельности в химической отрасли промышленности
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра о субъектах деятельности в химической отрасли промышленности

	5.2.
	Осуществление мониторинга состояния и развития химической отрасли промышленности Кировской области
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	подготовлены ежеквартальные отчеты о финансово-экономической деятельности предприятий химической промышленности Кировской области

	5.3.
	Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности химической отрасли промышленности в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения

	5.4.
	Продвижение инвестиционного потенциала химической отрасли промышленности, в том числе путем целевого поиска перспективных инвесторов
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация базы потенциальных отраслевых инвесторов, планирующих реализацию инвестпроектов в Кировской области

	(п. 5 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	6.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития металлургической промышленности"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	6.1.
	Осуществление мониторинга состояния и развития металлургической отрасли промышленности Кировской области
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	подготовлены ежеквартальные отчеты о финансово-экономической деятельности предприятий металлургической промышленности Кировской области

	6.2.
	Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности металлургической отрасли промышленности в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения

	(п. 6 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	7.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития промышленности в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	7.1.
	Ведение реестра субъектов деятельности в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	произведена актуализация реестра о субъектах деятельности в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии

	7.2.
	Осуществление мониторинга состояния и развития отрасли в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в биотехнологии
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	подготовлены ежеквартальные отчеты о финансово-экономической деятельности предприятий Кировской области в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в том числе в биотехнологии

	7.3.
	Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности отрасли в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии, в рабочих, инженерных и гуманитарных специальностях, формирование предложений по совершенствованию программ обучения на базе профессиональных образовательных организаций
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения

	7.4.
	Продвижение инвестиционного потенциала в сфере производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. в биотехнологии, путем целевого поиска перспективных инвесторов
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация базы потенциальных отраслевых инвесторов, планирующих реализацию инвестпроектов в Кировской области

	(п. 7 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	8.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития лесоперерабатывающей промышленности"
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	8.1.
	Осуществление отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов
	Малков Р.В. - начальник отдела лесной промышленности и развития территорий министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведены 2 комиссии по рассмотрению и отбору заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов

	(пп. 8.1 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	8.2.
	Осуществление контроля за выполнением обязательств инвестора по созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренных поквартальным графиком реализации инвестиционного проекта
	Малков Р.В. - начальник отдела лесной промышленности и развития территорий министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведены 2 выездные проверки в части исполнения поквартального графика и обязательств инвестора в области освоения лесов

	(пп. 8.2 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	8.3.
	Осуществление организационной поддержки предприятий лесоперерабатывающей отрасли в проведении совещаний, конференций, круглых столов
	Малков Р.В. - начальник отдела лесной промышленности и развития территорий министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	организовано проведение совещаний, конференций, круглых столов с предприятиями лесоперерабатывающей отрасли Кировской области по вопросам производства и реализации продукции предприятий лесоперерабатывающей отрасли

	(пп. 8.3 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	9.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение развития производства социально значимых товаров"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	9.1.
	Ведение реестра о субъектах деятельности в сфере производства социально значимых товаров
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра о субъектах деятельности в сфере производства социально значимых товаров

	9.2.
	Осуществление мониторинга состояния и развития отрасли в сфере производства социально значимых товаров
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	подготовлен ежеквартальный отчет о финансово-экономической деятельности предприятий в сфере производства социально значимых товаров

	9.3.
	Осуществление мониторинга текущей и прогнозирование будущей потребности предприятий в сфере производства социально значимых товаров в рабочих специальностях
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена актуализация реестра дефицитных и перспективных отраслевых профессий, внесены предложения по совершенствованию программ обучения

	(п. 9 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	10.
	Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы и прочие мероприятия в области промышленной политики"
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	41 039,46
	

	(в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	10.1.
	Финансирование содержания министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	Белых Н.И. - заместитель начальника отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	областной бюджет
	41 039,46
	обеспечено содержание министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области

	(пп. 10.1 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	10.2.
	Осуществление лицензионного контроля за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
	Конышева Д.Н. - консультант отдела лицензирования министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведены 9 проверок лицензиатов на предмет выполнения лицензионных требований. Подготовлено 9 распоряжений министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области о предоставлении, переоформлении, приостановлении, возобновлении, прекращении и аннулировании лицензий

	(пп. 10.2 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 24.11.2021 N 38-Р)

	10.3.
	Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области в сфере банкротства организаций, расположенных на территории Кировской области
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено 4 заседания межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Кировской области в сфере банкротства 10 организаций, расположенных на территории области, обеспечен контроль за ходом 10 процедур банкротства предприятий в соответствии с действующим законодательством в сфере банкротства

	(пп. 10.3 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	10.4.
	Организационное обеспечение деятельности региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области
	Сысолятин В.П. - министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено 4 совещания региональной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области

	(пп. 10.4 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р)

	11.
	Региональный проект "Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области"
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	11.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	11.1.
	Содействие промышленным предприятиям Кировской области в расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шильникова Л.В. - консультант отдела региональных проектов и развития промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	11.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведены рабочие совещания с Торговыми представителями Российской Федерации в иностранных государствах в формате видео-конференц-связи при участии представителей промышленных предприятий Кировской области в количестве не менее 2 в квартал.
Заключено не менее 1 соглашения о сотрудничестве между министерством промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области и промышленными предприятиями о содействии в рамках компетенции в реализации инвестиционных проектов в целях увеличения экспортной выручки

	(пп. 11.1 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	11.2.
	Обеспечение применения механизмов поддержки конкурентоспособности товаров на постоянной основе
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шильникова Л.В. - консультант отдела региональных проектов и развития промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	11.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведена информационная кампания, направленная на повышение осведомленности промышленных предприятий Кировской области о действующих мерах государственной поддержки, включая реализацию корпоративной программы повышения конкурентоспособности, а также о соответствующих изменениях в законодательстве.
Рассмотрены и согласованы поступившие в адрес министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области (уполномоченного органа) конкурсные заявки и направлены в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации

	(пп. 11.2 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	(п. 11 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р)

	12.
	Отдельное мероприятие "Повышение престижа рабочих и инженерных профессий"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Редькина О.Э. - начальник отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	(в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	12.1.
	Участие работников предприятий в отраслевом конкурсе профессионального мастерства "Инженер года"
	Редькина О.Э. - начальник отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	в отраслевом конкурсе профессионального мастерства "Инженер года" приняли участие 15 работников

	(пп. 12.1 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	12.2.
	Популяризация профессий в отрасли легкой промышленности, проведение конкурсов "Модный город", "Зимние забавы"
	Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
предприятия легкой промышленности Кировской области (по согласованию);
Измайлов А.М. - директор Кировского областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения "Кировский технологический колледж" (по согласованию);
Пугач В.Н. - ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Вятский государственный университет" (по согласованию)
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	в целях популяризации профессий в отрасли легкой промышленности проведены конкурсы "Модный город", "Зимние забавы". В конкурсах приняли участие 100 человек

	(пп. 12.2 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	12.3.
	Проведение ежегодных церемоний награждения победителей и участников отраслевых конкурсов профессионального мастерства, вручение дипломов и памятных знаков
	Редькина О.Э. - начальник отдела финансовой, правовой и общеорганизационной работы министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
предприятия обрабатывающей промышленности Кировской области (по согласованию)
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	победителям конкурсов вручены дипломы и памятные знаки

	(пп. 12.3 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р)

	13.
	Региональный проект "Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области"
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	11.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	13.1.
	Обучение руководителей по программе управленческих навыков для повышения производительности труда
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и развития промышленности управления промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	11.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	к концу 2021 года прошли обучение 7 руководителей предприятий Кировской области, вовлеченных в реализацию проекта

	(пп. 13.1 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 24.11.2021 N 38-Р)

	13.2.
	Проведение конкурса лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и развития промышленности управления промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	11.01.2021
	26.11.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий - участников национального проекта

	(п. 13 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 23.07.2021 N 24-Р)

	14.
	Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области"
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	11.01.2021
	31.12.2021
	федеральный бюджет
	22 500,0
	

	14.1.
	Создание потоков-образцов на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда) и предприятиях - участниках национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов)
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и развития промышленности управления промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	11.01.2021
	31.12.2021
	федеральный бюджет
	22 500,0
	предоставлена субсидия на финансирование мероприятий по созданию и обеспечению деятельности Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (далее - РЦК), а также на создание "фабрики процессов". Создан РЦК. Создана "фабрика процессов" - площадка на базе РЦК, обеспечивающая практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов для промышленных предприятий Кировской области

	(в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р)

	14.1.1 - 14.1.2.
	Исключены. - Распоряжение министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р

	14.2.
	Реализация проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Ардашева Е.А. - начальник отдела промышленной политики министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	11.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	проведено обучение сотрудников РЦК инструментам повышения производительности труда. Подготовлен учебный комплекс для практического обучения принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов для промышленных предприятий Кировской области

	(пп. 14.2 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)

	14.3.
	Проведение обучения сотрудников предприятий - участников регионального проекта под федеральным управлением (совместно с Федеральным центром компетенций (далее - ФЦК)) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и развития промышленности управления промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	11.01.2021
	15.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	обучены инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) 30 сотрудников предприятий

	(пп. 14.3 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р)

	14.4.
	Обучение представителей региональных команд инструментам повышения производительности труда
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Шустова Я.И. - ведущий консультант отдела региональных проектов и развития промышленности управления промышленности министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области
	11.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	обучены 15 представителей региональных команд инструментам повышения производительности труда

	(пп. 14.4 введен распоряжением министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области от 12.10.2021 N 34-Р)

	(п. 14 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Кировской области от 23.07.2021 N 24-Р)

	15.
	Отдельное мероприятие "Создание и управление парковыми зонами интенсивного развития"
	Банин С.А. - заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Малков Р.В. - начальник отдела лесной промышленности и развития территорий министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Поляхова А.В. - и.о. генерального директора АО "Корпорация развития Кировской области"
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	

	15.1.
	Управление парковой зоной интенсивного развития, расположенной на территории города Вятские Поляны Вятскополянского района Кировской области
	Малков Р.В. - начальник отдела лесной промышленности и развития территорий министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Поляхова А.В. - и.о. генерального директора АО "Корпорация развития Кировской области"
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	в парковой зоне интенсивного развития, расположенной на территории города Вятские Поляны Вятскополянского района Кировской области, создано 27 рабочих мест

	15.2.
	Управление парковой зоной интенсивного развития "Слободино", расположенной на территории деревни Слободино Юрьянского района Кировской области
	Малков Р.В. - начальник отдела лесной промышленности и развития территорий министерства промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области;
Поляхова А.В. - и.о. генерального директора АО "Корпорация развития Кировской области"
	01.01.2021
	31.12.2021
	в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя
	x
	в парковой зоне интенсивного развития "Слободино", расположенной на территории деревни Слободино Юрьянского района Кировской области, создано 5 рабочих мест

	(п. 15 в ред. распоряжения министерства промышленности, предпринимательства и
торговли Кировской области от 27.12.2021 N 42-Р)




x - финансирование мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность ответственного исполнителя Государственной программы.




