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1. Общая характеристика государственной программы Кировской области
Государственная программа Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса» утверждена постановлением Правительства Кировской области от 20.12.2019 № 688-П «Об утверждении государственной программы Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса» (далее – государственная программа).

Цель реализации государственной программы: повышение конкурентоспособности и наукоемкости отраслей промышленного комплекса Кировской области.

Задачи реализации государственной программы:

создание условий для комплексного развития и дальнейшего наращивания компетенций в приоритетных базовых отраслях обрабатывающей промышленности;

обеспечение роста производительности труда на предприятиях обрабатывающих производств Кировской области;

создание и развитие промышленных парковых зон интенсивного развития.

Соисполнитель отсутствует.

Наименования региональных проектов:

региональный проект «Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»;

региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области»;

региональный проект «Развитие несырьевого неэнергетического экспорта промышленных товаров Кировской области».

2. Результаты реализации государственной программы Кировской области, достигнутые за отчетный период
В рамках государственной программы осуществлялась реализация
13-и отдельных мероприятий и 3-х региональных проектов.
В ходе решения задачи «создание условий для комплексного развития
и дальнейшего наращивания компетенций в приоритетных базовых отраслях обрабатывающей промышленности» был внесен вклад в достижение следующих результатов:
проведено 1 заседание Совета главных конструкторов, в рамках которого обсудили механизмы подготовки и привлечения кадров, а также перспективные направления развития станкостроения и машиностроения в Кировской области;
осуществлена выдача 8 льготных займов:

по собственной программе НО «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»: ООО «Молот-Оружие», 
ООО «Котельничский завод сварочных материалов», ПАО «Кировский завод «Маяк», ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», АО «Кировская фармацевтическая фабрика» на пополнение оборотных средств;

по собственной программе НО «Государственный фонд развития промышленности Кировской области»: ООО «Завод известняковой муки» и ООО «Движение-Торг-Сервис». По совместной программе с ФГАУ  «Российский фонд технологического развития» – заем ООО «Имидж»;
объем отгруженной продукции предприятиями машиностроения
составил 143 млрд. рублей или 126,18% к аналогичному периоду прошлого года. Численность работников предприятий машиностроительного комплекса области составила более 31 тыс. человек, средняя заработная плата – 62,5 тыс. рублей. В рамках реализации проекта стратегического развития производственного и складского комплексов «Гирсовский завод пиротехнических средств» акционерного общества «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК» проведены кадастровые работы, разработана документация для изменения границ особо охраняемой природной территории, разработана проектная документация для изменения категории защитности лесов;

объем отгруженной продукции предприятиями легкой промышленности составил более 11 млрд. рублей или 107,1% к аналогичному периоду прошлого года. Численность работников предприятий легкой промышленности составила 7,1 тыс. человек, средняя заработная плата 
28,0 тыс. рублей;
объем отгруженной продукции предприятиями химической отрасли промышленности составил 82,9 млрд. рублей или 88,47%
к аналогичному периоду прошлого года. Снижение значения показателя связано со снижением спроса на внутреннем рынке. Численность работников предприятий отрасли составляет 9,4 тыс. человек, средняя заработная плата 
61 тыс. рублей;
объем отгруженной продукции металлургическими предприятиями
составил 29,7 млрд. рублей или 123,13% к аналогичному периоду прошлого года. Численность работников металлургических предприятий области составляет более 3,8 тыс. человек, средняя заработная плата 71,9 тыс. рублей;

объем отгруженной продукции производителями лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в т.ч. биотехнологии,
составил более 22 млрд. рублей или 109,37% к аналогичному периоду прошлого года. Численность работников предприятий отрасли составляет более 1,7 тыс. человек, средняя заработная плата более 56,1 тыс. рублей;
объем отгруженной продукции предприятиями деревообрабатывающей промышленности составил 44,4 млрд. рублей или 92% к аналогичному периоду прошлого года. Снижение значения показателя связано со снижением спроса на внутреннем рынке. Численность работников предприятий составила 12,9 тыс. человек, средняя заработная плата – 43,1 тыс. рублей;
объем отгруженной продукции предприятиями промышленности социально значимых товаров составил порядка 3,3 млрд. рублей или 107,2 %
к аналогичному периоду прошлого года. Численность работников предприятий отрасли составляет 1,4 тыс. человек. Осуществлена финансовая поддержка ООО КПП «Прожектор» на финансовое обеспечение затрат, связанных с техническим перевооружением производства, на приобретение основного и (или) вспомогательного высокотехнологичного оборудования, и (или) технических средств, и (или) дополнительных приспособлений для оборудования в объеме 5 600 тыс. рублей (областной бюджет);
проведены 5 выездных проверок исполнения поквартального графика
и отчетных данных реализации  инвестиционных проектов ООО ПКП «Алмис», ООО «Мурашинский фанерный завод», ООО «Вятский фанерный комбинат». По результатам проведенных проверок нарушений не выявлено;

проведены 13 контрольных мероприятий в отношении лицензиатов (соискателей лицензий), осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов.
По результатам проведенных контрольных мероприятий нарушений
не выявлено. Выданы лицензии 9 организациям, включены объекты
в действующую лицензию 4 организаций;
проведено 2 заседания межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Кировской области в сфере банкротства, расположенных на территории области. По предложениям членов межведомственной комиссии рассмотрено 5 предприятий, не находящихся в процедуре банкротства, имеющих задолженность по заработной плате. Руководителям предприятий рекомендовано погасить задолженность по заработной плате;

проведено 4 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Кировской области. Приоритетными отраслями промышленности для наблюдения, принятия мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и защиты потребителей от некачественной продукции на территории Кировской области были: лесная, фармацевтическая и пищевая промышленность (алкогольная, табачная, мясо-молочная, рыбная продукция). Ежеквартально проводится анализ состояния розничных рынков продаж табачной продукции, лекарственных препаратов, шин и покрышек, обувной продукции, духов и туалетной воды, никотинсодержащей продукции, легкой промышленности, молочной продукции;

проведено 10 рабочих совещаний с торговыми представителями Российской Федерации в Малайзии, Армении, Туркменистане, Вьетнаме, Узбекистане, Марокко, Киргизии (2 раза) и Египте (2 раза), в которых приняли участие 110 представителей промышленных предприятий Кировской области;
обеспечено участие экспортеров в визите делегаций Республики Беларусь и Республики Казахстан, в международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» с коллективным региональным стендом, в рабочих встречах с представителями индийской компании Aurobindo Pharma Limited и китайскими партнерами из компании Sinopec International, в рабочих встречах с генеральным консулом Республики Таджикистан и генеральным консулом Республики Узбекистан, в визите делегации Кировской области в Республику Беларусь (работа на Гомельском экономическом форуме – 2023, посещение белорусских производств, территории особой экономической зоны);

на докапитализацию НО «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» Правительством Кировской области привлечены средства федерального бюджета в размере 51,6 млн. рублей 
в форме единой региональной субсидии. Софинансирование со стороны региона составило 12,0 млн. рублей. Средства выданы в виде льготного займа ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» на реализацию инвестиционного проекта «Увеличение выпуска Элафтор 1000Р и организация производства Элафтор 1000 общей мощностью не менее 10 тонн в год». В результате реализации инвестиционного проекта увеличение полной учетной стоимости основных фондов предприятия составило 589,93 млн. рублей, объем инвестиций в основной капитал составил 517,9 млн. рублей, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 13 311,37 млн. рублей;
проведена оценка эффективности оказанной НО «Государственный фонд развития промышленности Кировской области» финансовой поддержки
АО «Искож», получившему заем в 2022 году. В результате реализации инвестиционного проекта промышленным предприятием создано 8 рабочих мест, объем инвестиций в основной капитал составил 35,1 млн. рублей, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 91,3 млн. рублей.
В ходе решения задачи «обеспечение роста производительности труда
на предприятиях обрабатывающих производств Кировской области» был внесен вклад в достижение следующих результатов:

обучение по программе управленческих навыков для повышения производительности труда прошли 9 руководителей предприятий Кировской области, вовлеченных в реализацию проекта;
проведен региональный этап конкурса «Лучшие практики наставничества Кировской области». Определены 3 победителя. В конкурсе приняли участие представители предприятий ПАО «Кировский завод «Маяк», АО «Ново-Вятка», ООО «Квадрат», АО «Кировский мясокомбинат», АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания»;

завершены проекты по повышению производительности труда на 8 предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с АНО «Региональный центр компетенций Кировской области в сфере производительности труда»);
14 представителей региональной команды обучены инструментам повышения производительности труда.
В ходе решения задачи «создание и развитие промышленных парковых зон интенсивного развития» АО «Корпорация развития Кировской области» обеспечено функционирование и управление имущественным комплексом парковой зоны интенсивного развития, расположенной на территории города Вятские Поляны Вятскополянского района Кировской области (далее – промышленный парк). Выручка от продажи товаров (работ, услуг) резидентов промышленного парка составила 3 669,2 млн. рублей.

Подробное описание мероприятий государственной программы
и результатов их реализации представлено в приложении.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию государственной программы в отчетном периоде
На реализацию мероприятий государственной программы в 2023 году предусмотрено 463 925,70 тыс. рублей, из них 65 992,0 тыс. рублей (14,22%) – средства федерального бюджета, 136 563,70 тыс. рублей (29,44%) – средства областного бюджета, 261 370,00 тыс. рублей (56,34%) – внебюджетные источники.
Фактические расходы на реализацию государственной программы составили 413 457,88 тыс. рублей, что составляет 89,12%
от запланированного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета – 65 992,00 тыс. рублей (100,00%), областного бюджета – 
136 561,88 тыс. рублей (100,00%), внебюджетных источников –
210 904,00 тыс. рублей (80,69%). Внебюджетными источниками финансирования мероприятий Государственной программы являются средства промышленных предприятий Кировской области, средства ФГАУ «Российского фонда развития промышленности» и средства НО «Государственный фонд развития промышленности Кировской области». Освоение внебюджетных источников в неполном объеме обусловлено тем, что займы ООО «ЛИНКС-РАША» и ООО «Вектор», планируемые к выдаче в конце 2023 года, будут выданы в 2024 году в связи с несвоевременным предоставлением предприятиями гарантий кредитных организаций.
С 2022 года сведения об объемах налоговых расходов в государственной программе отражаются справочно. Налоговые льготы установлены
в соответствии с законом Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области».

Объем налоговых расходов по налогу на имущество управляющей компании и резидентам парковой зоны в 2023 году по прогнозной оценке составил 10 420,74 тыс. рублей при плановом значении 9 500,00 тыс. рублей (109,7%). Сумма налога увеличилась в связи с вводом в эксплуатацию автомобильной дороги и переоценкой инвестиционной недвижимости.

Средства федерального бюджета были привлечены в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» и государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

4. Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности реализации государственной программы Кировской области в отчетном году

Из 33 показателей эффективности государственной программы 9 показателей эффективности не достигли планового значения.
Показатель темп роста производительности труда на предприятиях обрабатывающих производств по оценочным данным составил 106,02% (при плановом значении – 111,7%, уровень достижения значения показателя – 94,1%). Снижение значения показателя связано с ростом среднесписочной численности работников на предприятиях оборонно-промышленного комплекса согласно методике расчета. 

Показатель доля контрольных мероприятий, проведенных в отношении лицензиатов, в том числе соискателей лицензий, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, в общей численности лицензиатов составил 13,4% (при плановом значении – 14,2%, уровень достижения значения показателя – 94,37%). Снижение значения показателя связано с увеличением количество лицензиатов, согласно методике расчета.

Показатель объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями химической отрасли промышленности составил 82 952,3 млн. рублей (при плановом значении – 84 398,1 млн. рублей, уровень достижения значения показателя – 98,29%). Снижение значения показателя связано со снижением спроса на внешних рынках.
Недостижение значений 6 показателей экспорта конкурентоспособной промышленной продукции Кировской области связано с тем, что на фоне влияния действующих с 2022 года и введенных в 2023 году ограничений и запретов против Российской Федерации, препятствующих ведению внешнеэкономической деятельности, в 2023 году наблюдается снижение значений показателей  стоимостного выражения экспорта при сохранении объемов физической отгрузки на уровне 2022 года и выше.
Подробная информация о достижении значений целевых показателей государственной программы, отдельных мероприятий приведена в приложении № 2.

5. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы Кировской области

Принимая во внимание, что в отчетном периоде все запланированные мероприятия государственной программы выполнены, значения большинства целевых показателей, характеризующих ее эффективность достигнуты,
для обеспечения достижения поставленной цели и решения задач считаем целесообразным продолжить исполнение возложенных полномочий
на прежнем уровне в рамках государственной программы Кировской области «Развитие отраслей промышленного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 15.12.2023 № 687-П.
	Приложение:
	1. Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Кировской области за отчетный год.

2. Сведения о достижении значений показателей государственной программы Кировской области.



